奧銳有限公司 電子發票（B2B & B2C）專案上線與申辦總指引

本文件統整「奧銳有限公司」（統一編號：00015555，繞送代碼：PA006753）完成財政部電子發票自建 Turnkey 系統上線所需之全套行政申辦、線上檢測與系統切換步驟。

壹、 上線申辦整體流程架構

flowchart TD
    A["步驟一：測試平台登錄憑證與自檢<br>(wwwtest.einvoice.nat.gov.tw)"] --> B["步驟二：執行 Turnkey 傳輸檢測<br>(B2C 存證 & B2B 交換全數通過)"]
    B --> C["步驟三：送審取得「上線通行碼」<br>(由大平台客服發送 Email 通行碼)"]
    C --> D["步驟四：送件主管機關審核"]
    D --> D1["向財政資訊中心申請<br>【表 7-1 服務申請表】<br>(開通正式連線 IP 與 PA006753)"]
    D --> D2["向管轄國稅局中正稽徵所申請<br>【字軌號碼申請書、承諾書、自檢表】<br>(取得正式發票字軌號碼)"]
    D1 --> E["步驟五：正式環境上線切換 (Production Cutover)"]
    D2 --> E
    E --> F["正式開立發票營運"]

貳、 待辦任務清單（Action Items Checklist）

第一階段：大平台測試環境憑證註冊（阻斷項 - 需立即執行）

☐ 1.1 登入測試大平台：使用工商憑證正卡登入 [財政部電子發票整合服務平台（測試環境）](https://wwwtest.einvoice.nat.gov.tw)。

☐ 1.2 註冊軟體憑證：

進入【營業人功能選單】->【基本資料管理】->【憑證作業】->【憑證註冊】。

上傳本機軟體憑證公開檔：[/invoice/EINVTurnkey/cert/DE11026756F218E7B05D4156CF15CA8C.cer](file:///invoice/EINVTurnkey/cert/DE11026756F218E7B05D4156CF15CA8C.cer)。

(註：解決 `E0301 憑證驗證失敗，您使用的憑證未在本平台登錄` 錯誤)。

第二階段：Turnkey 自我檢測與取得「上線通行碼」

☐ 2.1 新增自我檢測案件：

於測試大平台進入【營業人功能選單】->【Turnkey管理】->【Turnkey上線前自我檢測作業】->【新增】。

選擇測試範圍：B2B 交換 及 B2C 存證。

☐ 2.2 執行自動化測試傳輸：

執行本機已建立之自動化測試工具：

python3 /invoice/EINVTurnkey/scripts/einv_test_generator.py --validate --apply

啟動 Turnkey 守門員進行傳輸：

./run_start.sh

執行狀態監控確認全數結果為 G (Success)：

python3 /invoice/EINVTurnkey/scripts/einv_status.py

☐ 2.3 平台送審與取得通行碼：

返回測試平台確認各檢測情境均顯示檢測成功，點擊「送出審查」。

平台技術客服審核後，將發送 「上線通行碼」 (Turnkey Pass Code) 至聯絡人信箱。

第三階段：向政府機關提出書面申辦

☐ 3.1 列印並用印文件（蓋公司大小章）：

1. [01_電子發票整合服務平台服務申請表_7-1.md](file:///invoice/EINVTurnkey/docs/01_電子發票整合服務平台服務申請表_7-1.md)

2. [02_電子發票字軌號碼申請書.md](file:///invoice/EINVTurnkey/docs/02_電子發票字軌號碼申請書.md)（填入上線通行碼）

3. [03_電子發票開立系統自行檢測表.md](file:///invoice/EINVTurnkey/docs/03_電子發票開立系統自行檢測表.md)

4. [04_使用電子發票承諾書.md](file:///invoice/EINVTurnkey/docs/04_使用電子發票承諾書.md)

5. 公司設立變更登記表影本

☐ 3.2 送件機關：

財政部財政資訊中心：送件表 7-1，申請正式環境啟用固定 IP 與繞送代碼 PA006753。

財政部臺北國稅局中正稽徵所：送件字軌申請書、承諾書、自檢表與公司登記證件，核准發票字軌號碼。

第四階段：正式環境切換（Production Cutover）

☐ 4.1 登入正式大平台註冊憑證：使用工商憑證登入 [正式大平台](https://www.einvoice.nat.gov.tw)，註冊相同的 .cer 軟體憑證。

☐ 4.2 系統參數切換為正式環境：

修改 [/invoice/EINVTurnkey/einvUserConfig.xml](file:///invoice/EINVTurnkey/einvUserConfig.xml)：

<execute-environment>P</execute-environment>

更新正式環境傳輸連線密碼至資料庫 turnkey_transport_config。

☐ 4.3 匯入正式配發字軌號碼：將國稅局核准之雙月字軌號碼匯入開立系統，即可正式開立 B2B 與 B2C 電子發票！